| - Республика Адыгея Шовгеновский район Администрация Муниципального образования - «Заревское сельское поселение» 385445, п.Зарево, ул. Пролетарская,5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |  | - Адыгэ Республикэм Шэуджен район иадминистрацие образованиеу Заревско къоджэ псэупIэ чIыпIэм 385445, къ.Зарево, ур.Пролетарскэм ыцI, 5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Заревское сельское поселение»

от 24.12.2021г.  № 67 -п                                                          п. Зарево

«Об утверждении комплексной муниципальной

программы «Благоустройство территории

Заревского сельского поселения

на 2022- 2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заревского сельского поселения, администрация Заревского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить комплексную муниципальную программу «Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2022-2024 годы».

2. Обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации Заревского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

И.О. Главы Заревского сельского поселения                               И.С. Трофимов

Приложение №1

к постановлению Администрации Заревского сельского поселения

от 24.12. 2021 г. № 67

Паспорт

Комплексной муниципальной программы

«Благоустройство территории Заревского сельского поселения

на 2022 -2024 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2022 -2024 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Устав Заревского сельского поселения, «Правила благоустройства территории муниципального образования « Заревское сельское поселение», утвержденные Решением СНД Заревского сельского поселения от 27.10.2017 года № 9 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Заревского сельского поселения . |
| Разработчик Программы | Администрация Заревского сельского поселения |
| Основные исполнители мероприятий Программы: | Администрация Заревского сельского поселения - Руководители предприятий и организаций (по согласованию); - Жители населенных пунктов Заревского сельского поселения (по согласованию). |
| Основные цели Программы | - Повышение общего уровня благоустройства поселения Выполнение комплексного благоустройства сельского (далее – Администрация Заревского сельского поселения), с целью создания наилучших социально бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата, восстановление и ремонт дорог - Совершенствование системы комплексного благоустройства Заревского сельского поселения; - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Заревского сельского поселения; - Совершенствование эстетического вида Заревского сельского поселения - Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - -вовлечение жителей населенных пунктов в проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания.; - Благоустройство территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями; - Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности. Охрана жизни и здоровья людей; - Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Заревского сельского поселения и сохранение памятников и объектов культурного наследия. - Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Заревского сельского поселения. |
| Основные задачи Программы | - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;, - Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства --Организация и скашивание сорной растительности (работа по договорам, покупка бензина, ремонт триммера), - реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора; -Устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок.; - организация работ по благоустройству; - озеленение территории сельского поселения; - мероприятия по погребению и уборке кладбищ, а также приведение территории кладбищ в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологических и экологических норм; - Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов; - Повышение уровня благоустройства общественных территорий; - Организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; - Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций по благоустройству. |
| Сроки реализации Программы | 2022 -2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: средства местного бюджета –– 2 184,7 тыс. рублей из них: 2022 год - 629,6 тыс. руб. 2023 год - 743,9 тыс. руб. 2024 год - 761,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022 -2024 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета Заревского сельского поселения. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории муниципального образования «Заревское сельское поселение» и иные средства, не противоречащие законодательству |
| Структура Программы, перечень подпрограмм Перечень мероприятий программы | Подпрограммы и мероприятия программы: - Подпрограмма «Организация мероприятий по благоустройству и содержанию памятников, расположенных в х. Чернышев, п. Зарево, х. Веселый и кладбищ, находящихся на территории Заревского сельского поселения в 2022 -2024 году» - Подпрограмма «Охрана земель, окружающей среды, экологического образования, просвещении и формирования экологической культуры в Заревском сельском поселении». - Организация освещения улиц; Наружное освещение - Обустройство детских и спортивных площадок; - Содержание мест захоронений; - Благоустройство населенных пунктов - Озеленение |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация программы позволит создать: -сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок; - повышение уровня ответственности жителей поселения за состояние чистоты и порядка в месте проживания; - увеличение количества благоустроенных мест общего пользования; - повышение уровня организации и содержания мест захоронения. -создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -улучшение состояния территорий Заревского сельского поселения - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - создание зон для отдыха граждан; - благоустроенность населенных пунктов поселения. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов: - создание комфортной среды проживания на территории Заревского сельского поселения; - обеспечение безопасности проживания жителей Заревского сельского поселения; - внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
| Целевые показатели и индикаторы | -количество проведенных субботников по очистки и благоустройству территории поселения, -количество кладбищ, на территории которых проведены работы по содержанию, -количество установленных благоустроенных детских и спортивных площадок, -количество убранных детских и спортивных площадок, -количество отремонтированных памятников и обелисков, погибшим в годы Великой Отечественной войны, -количество ликвидированных несанкционированных |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется администрацией Заревского сельского поселения, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и республиканским законодательством и ответственным специалистом администрации Администрация Заревского сельского поселения несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. Ежегодно администрация Заревского сельского поселения представляет СНД Заревского сельского поселения отчет о ходе реализации мероприятий Программы |

- Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации программы «Комплексная программа по благоустройству территории Заревского сельского поселения

на период 2022 -2024  годы»

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правила благоустройства территории муниципального образования Заревского сельского поселения», утвержденные Решением СНД Заревского сельского поселения № 9 от 27.10.2017 года и предусматривает реализацию мер, направленных на развитие благоустройства и озеленения территории поселения.

На территории поселения расположено 10 населенных пунктов, где проживает 2649 чел. Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.  В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Большое внимание в поселении уделяется вопросам санитарной
очистки и благоустройства. Ежегодно, весной и осенью, проводятся
месячники по санитарной очистке и благоустройству поселения.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных навалов мусора, бытовых и промышленных отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организаций, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Накопление бытовых и промышленных отходов в придорожных полосах, в лесных массивах, на береговых линиях и рекреационных зонах водоемов, на территориях детских игровых площадок и т. д оказывает негативное воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Заревского сельского поселения с привлечением предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Заревского сельского поселения. В связи с чем, одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

- Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы.

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2. Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта зданий, сооружений, коммуникаций, дорог и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1. Наружное освещение

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых осветительных опорах имеются светильники, которые не обеспечивают нормативное освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов Заревского сельского поселения.

2.3.2. Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бессистемна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, покос газонов и обочин внутриквартальных проездов. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии необходимого штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе предприятий, учреждений, жителей муниципального образования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.3.3. Благоустройство населенных пунктов

Благоустройство в жилых кварталах и на территориях сельских населенных пунктов поселения включает в себя внутриквартальные проезды, зелёные насаждения, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройство является полномочиями администрации Заревского сельского поселения и является качественным показателем обеспечения чистоты, порядка и обеспечения комфортных условий для проживания граждан.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении и создать комфортную среду для проживания граждан Заревского сельского поселения.

2.4. Данная Программа направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов сельского Заревского сельского поселения и включает следующие направления для реализации:

- совершенствование системы комплексного благоустройства Заревского сельского поселения, обеспечение эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, обустройство в соответствии с нормативами систем наружного освещения улиц, дворов и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- создание комфортных условий для проживания граждан.

- Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы

В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:

- содержание наружных сетей уличного освещения;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;

- улучшение содержания мест захоронения;

- повышения уровня эстетики поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Достижение показателей, целей и реализация задач Программы (приложение 1к Программе) осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 2 к Программе.

Раздел 4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

4.1. Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения населенных пунктов Заревского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по содержанию, текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом.)

4.2. Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок Заревского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (Санитарная очистка, обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограждений, и наружного освещения).

4.3. Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов Заревского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, содержание газонов, клумб, цветиков и мест, прилегающих к объектам благоустройства).

4.4. Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории Заревского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий, прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

4.5. Мероприятия по содержанию памятников.

Предусматривается комплекс работ содержанию и текущему ремонту (Сбор мусора, окраска, текущий ремонт конструкций памятников и их ограждений).

4.6. Мероприятия по содержанию мест захоронения в Заревском сельском поселении.

Предусматривается комплекс работ по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистки, удаления аварийных и или естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях, закупка и установка на захоронениях идентификационных знаков и табличек в целях инвентаризации и паспортизации.

4.7. Мероприятия по содействию в занятости осужденных на работах по благоустройству территории Заревского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по предоставлению рабочих мест и занятости населения на работах по благоустройству территории Заревского сельского поселения4

4.8. Мероприятия по   благоустройству территории Заревского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по санитарно- экологическим мероприятиям, комплекс работ по проведению месячников по благоустройству, приобретение и установка детских игровых комплексов и спортивных площадок и т. д.

4.9. Прочие мероприятия по благоустройству.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

Объёмы финансирования программы по годам

Таблица № 1

| № | Наименование направлений использования средств Программы (программные мероприятия) |  | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | Ответственные лица и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения: В том числе: |  |  |  | 500 |  | 638,1 |  |  | 550 |  |  |  |  |  | 1738,1 |  |
|  | 1.1 | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 1100 |  |
|  | 1.2 | Установка светильников по населенным пунктам |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 1.3 | Текущее содержание системы уличного освещения. Замена вышедших из строя ламп, светильников, линий электроснабжения |  |  | 100 |  | 238,1 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 588,1 |  |
| 2 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок Заревского сельского поселения В том числе: |  |  |  | 5 |  | 5,8 |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  | 22,0 |  |
|  | 2.1 | Санитарная очистка, сезонное содержание, текущий ремонт, окраска малых архитектурных форм ограждений и территории детских игровых площадок. |  |  | 5 |  | 5,8 |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  | 22,0 |  |
| 3 | Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов Заревского сельского поселения В том числе: |  |  |  | 24,6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 24,6 |  |
|  | 3.1 | Приобретение садового инвентаря, инструментов |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 3.2 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев на территориях поселения |  |  | 24,6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 24,6 |  |
|  | 3.3 | Содержание газонов, выкос травы и сухой стерни на территориях прилегающих к внутриквартальным проездам во внутриквартальной застройке в сельских населенных пунктах |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 3.4 | Приобретение саженцев деревьев, кустарников, приобретение саженцев цветов |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории Заревского сельского поселения В том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 4.1 | Ликвидация стихийных навалов мусора на территории сельских населенных пунктов |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 5 | Мероприятия по содержанию памятников воинской славы, воинских захоронений в том числе: |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  | 5.1 | Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений на 5 памятниках. |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 6 | Мероприятия по содержанию и обустройству водонапорных башен в х. Чернышев, п. Зарево В том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 6.1 | Контроль качества воды (взятие проб, проведение лабораторного исследования, подготовка заключения) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 7 | Мероприятия по содержанию мест захоронения в Заревском сельском поселении В том числе: |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  | 7.1 | комплекс работ по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистки, сбору, накоплению и транспортировки мусора к местам утилизации, удаления аварийных и или естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях, закупка и установка на захоронениях идентификационных знаков и табличек в целях инвентаризации и паспортизации на 8-х кладбищах |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  | 7 2 | Приобретение изгороди для кладбищ, приобретение столбов и т. д. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 8 | Мероприятия по погребению умерших(погибших) при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение В том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 8.1 | Услуги по погребению безродных граждан |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 9 | Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов в Заревском сельском поселении В том числе: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 9.1 | Зимнее содержание внутриквартальных проездов территории сельских населенных пунктов |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 9.2 | Летнее содержание внутриквартальных проездов территории сельских населенных пунктов |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 10 | Мероприятия по содействию в занятости граждан поселения, а также граждан осужденных (в работах по благоустройству территории) В том числе: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 10.1 | Организация рабочих мест для граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 10.2 | Оплата хозяйствующим субъектам за вывоз мусора, ТБО |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта тракторов и малой механизации (мотоблоки, безо триммеры и пилы, мотопомпы, кусторезы). |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 629,6 |  | 743,9 |  |  | 761,2 |  |  |  |  | 2134,7 |  |

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль

за ходом реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Заревского сельского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию

программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих, и иных и расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия республиканского и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в Таблице №1 настоящей Программы, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Заревского сельского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация Заревского сельского поселения:

-  собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, республики Адыгея и нормативно правовыми актами Заревского сельского поселения.

Раздел 6. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы отдыха и проживания населения на территории Заревского сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площадей благоустройства   в поселении;

- создание зон для отдыха и занятием сортом и физической культурой жителей поселения;

- нормативное содержание зелёных насаждений

- улучшения внешнего вида поселения

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение протяженности уличного освещения;

- увеличение детских спортивных площадок и сооружений.

-сокращение количества вновь образуемых несанкционированных
свалок;
- повышение уровня ответственности жителей поселения за состояние
чистоты и порядка в месте проживания;

Раздел 7.  Подпрограмма «Организация мероприятий по благоустройству и содержанию памятников, расположенных в х. Чернышев, п. Зарево, х. Веселый и кладбищ, находящихся    на территории Заревского сельского поселения в 2022 -2024 году»

Цели и задачи

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном содержании мест захоронений. По результатам исследования, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Площадь муниципальных земель, отведенных под места захоронения на территории Заревского сельского поселения, в настоящее время составляет 5 га, на территории поселения расположены 8 кладбищ (п. Зарево, п. Ульский, х. Келеметов. х. Дорошенко, х. Новорусов, х. Задунаевский, х. Весёлый и х. Чернышев).

Анализ качественного состояния элементов содержания:

Основными направлениями подпрограммы являются мероприятия по охране и достойного содержания мест захоронений, водных ресурсов, утилизации отходов деятельности кладбищ и сохранение природно-экологического баланса. 
   Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений на территориях мест захоронений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по содержанию мест захоронений, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом Заревского сельского поселения.

Сети наружного освещения отсутствуют в местах захоронений.
Проблема заключается в строительстве новых сетей наружного освещения, на что требуется значительная сумма.

Целью подпрограммы является

- обеспечение гарантий погребения умерших на кладбищах муниципального образования и надлежащем содержании мест захоронения.

- организация погребения умерших (погибших) при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение и осуществление мероприятий по содержанию мест захоронения.

- уход за могилами родственниками покойных не осуществляется, что приводит к неблагоприятной санитарной обстановке на территории кладбищ.

- оформление в установленном порядке земельных участков под существующими кладбищами.

Выполняя поставленные цели – совершенствование системы организации похоронного дела, улучшение качества содержания мест погребения, повышение эффективности использования земель, отведенных для размещения мест захоронения, благоустройство территории кладбищ, создание комфортных условий для посещения жителями поселков мест захоронений своих родственников будут реализованы следующие задачи: проведение мероприятий по благоустройству кладбищ;              формирование на территории сельского поселения полного комплекса ритуальных услуг, проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм и правил, улучшение качества содержания мест погребения.                                                                                                                          Срок и этапы реализации – 3 года.

Для реализации намеченных программных мероприятий планируется привлечение финансирования из средств местного бюджета.

| Источники финансирования | Всего тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |  |
| Всего, в том числе: | 2134,7 | 629,6 | 743,9 |  | 791,2 |  |  |
| Бюджетные средства (местный бюджет) | 2134,7 | 629,6 | 743,9 |  | 791,2 |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  | - |  | - |  |  |

Объем бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий год.

В процессе выполнения мероприятий в Программу могут быть внесены коррективы, в пределах выделяемого финансирования.

Ожидаемые конечные результаты Программы:

В результате реализации мероприятий Программы будут решены ключевые проблемы по обеспечению современного уровня похоронного дела, совершенствованию работы по вопросам похоронного дела, приведению территории сельских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм и правил.

Раздел. 8 Подпрограмма «Охрана земель, окружающей среды, экологического образования, просвещении и формирования экологической культуры в Заревском сельском поселении».

Качество окружающей среды в последнее время становится одним из
ключевых факторов конкурентоспособности каждого российского региона.
Одна из главных задач в данной сфере – создание действенной системы
экологической безопасности. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Заревского сельского поселения во многом зависит от решения проблемы обращения с отходами. Проблема отходов производства и потребления с каждым годом становится все более серьезной. Во всем мире проблема обращения с твердыми бытовыми отходами является приоритетной и занимает в системе коммунального хозяйства второе место по затратам и инвестициям после сектора водоснабжения и канализации.

Переработка отходов является одним из главных и современных путей по решению проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Отсутствие эффективной системы управления отходами, в частности,
системы сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, хранения и
захоронения, ведет к их накоплению на территориях организаций, на территориях организаций, на несанкционированных свалках. При этом отравляются и загрязняются огромные площади плодородных земель, обезображивается ландшафт, разрушается среда обитания живых существ, в том числе человека. Формирование экологической культуры населения, повышения экологического воспитания и образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе.

Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации
муниципальной программы
1. Настоящая Программа разработана для достижения следующих основных целей:
- обеспечение экологической безопасности на территории муниципального
образования «Заревское сельское поселение»;
- стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения
уровня антропогенного воздействия на окружающую среду на территории
муниципального образования «Заревское сельское поселение».
2. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
- улучшение экологического образования населения Заревское сельское поселение;
- повышение экологической безопасности населения; 
- совершенствование системы обращения с отходами производства и
потребления;
- улучшение качества очистки сточных вод;

3. Ожидаемые результаты:
- Обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и правил при обращении с твердыми бытовыми отходами.
- проведение работ по выявлению и ликвидации несанкционированных
свалок бытовых и промышленных отходов, исключение загрязнения природной среды отходами производства и потребления, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки

- исследование пробы воды с водонапорной башни в п. Зарево, х. Чернышев
4. Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2022 -2024

Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Администрации Заревского сельского поселения.
Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы
Администрация Заревского сельского поселения в течение срока реализации
программы ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным годом,
представляет информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.
В соответствии с Порядком принятие решений о разработке муниципальных
программ, формирования и реализации указанных программ в Заревском сельском поселении, утвержденным постановлением Администрации
Заревского сельского поселения.

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ

«Охрана земель, окружающей среды, экологического образования, просвещении и формирования экологической культуры в Заревском сельском поселении».

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка нормативных актов муниципального района по приоритетным направлениям природоохранной деятельности | Постоянно | Подготовка правовой основы для организации природоохранной деятельности |
|  | Организация работы комиссии по экологической безопасности природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию | Постоянно | Подготовка правовой основы для организации природоохранной деятельности |
| 1. | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе- об охране окружающей среды- об исполнении правил благоустройства территории поселения | По утв. распоряжением главы поселения графику | Глава сельского поселения, специалист по работе с гражданами |
| 2. | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории поселения. Информирование населения через СМИ, на сайте сельского поселения ,изготовление и распространение листовок, плакатов, аншлагов | Постоянно | специалист по работе с гражданами |
| 3. | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы с населением | Постоянно | специалист по работе с гражданами |
| 4. | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики и уборка не санкционированных свалок | По годовому плану | Зам. главы администрации, специалист по работе с гражданами |
| 5 | Проведение мониторинга состояния окружающей среды | 1 раз в квартал. |  |
| 6 | Оплата в «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» за водозабор воды с централизованных систем питьевого водоснабжения для лабораторных исследований. | 1 раз в квартал. | Главный специалист - финансист |