| Республика Адыгея Шовгеновский район Администрация Муниципального образования «Заревское сельское поселение» 385445,п.Зарево, ул. Пролетарская,5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |  | Адыгэ Республикэм Шэуджен район иадминистрацие образованиеу Заревско къоджэ псэупIэ чIыпIэм 385445, къ.Зарево, урПролетарскэм ыцI, 5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                   администрации муниципального образования                                                                         «Заревское сельское поселение»

№8-п.                                                                                                                            09.02.2022г.                                                                                 п. Зарево

О Плане мероприятий  на 2022г. по                                                                   приведению  качества питьевой воды в                                                                                                   соответствие с  требованиями                                                                      СанПиН  1.2.3685-21.

В целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН  1.2.3685-21 «Вода питьевая»,                           в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Республике Адыгея № 01-00-09/60-457-2022 от 31.01.2021г.  администрация муниципального образования « Заревское сельское  поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий  на  2022г. по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями   СанПиН  1.2.3685-21. ( Прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление.

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Заревского сельского поселения                                   М.К. Хамерзоков

Проект подготовлен и внесен :

Зам. главы администрации Трофимов И.С.______________________

Проект согласован:

Главный специалист администрации                                                                   Яцева Т.В.

Приложение к Постановлению администрации № 8- п  от 09.02.2022г.

План

Мероприятий  на 2022г. по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями СанПиН  1.2.3685-21 .

| №п/п | Планируемые мероприятия | Планируемые сроки реализации | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ существующего состояния систем водоснабжения. Выявление основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды. Принятие мер по устранению выявленных недостатков. | До.15.05.2022г. | Заместитель Главы администрации |
| 2 | Лабораторный контроль качества воды (взятие образцов проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний). Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:  по железу не более 0,3 мг\дм3  по марганцу не более 0,1 мг\дм3  по мутности не более 1,5 мг\дм3  снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям . | До получения соответствующих результатов. | Администрация МО |
| 3 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций. | По мере необходимости | Администрация МО |
| 4 | Обеззараживание воды путем хлорирования по результатам лабораторных исследований | Регулярно, в соответствии с требованиями. | Администрация МО |
| 5 | Ремонт водопроводных сетей | В течении года по мере необходимости | Администрация МО |
| 6 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МО «Заревское сельское поселение» в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения. | 1 раз в год | Заместитель главы администрации |