##### В Республика Адыгея Шовгеновский район Администрация Муниципального образования ## «Заревское сельское поселение» 385445,п.Зарево, ул. Пролетарская,5; ##### Адыгэ Республикэм Шэуджен район иадминистрацие образованиеу Заревско къоджэ псэупIэ чIыпIэм 385445, къ.Зарево, урПролетарскэм ыцI,. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.07.2013г. №38-П п.Зарево О начале разработки схем водоснабжения и водоотведении муниципального образования «Заревское сельское поселение» на 2014-2024гг.

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.1202011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию», распоряжением кабинета Министров Республики Адыгея от 06.06.2013 года «Об информации «О некоторых мерах по развитию коммунальной инфраструктуры и совершенствованию тарифного регулирования», Уставом муниципального образования «Заревское сельское поселение» администрация МО «Заревское сельское поселение постановляет: 1.Приступить к разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Заревское сельское поселение» на 2014 — 2024 годы. 2. Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Заревское сельское поселение» (далее схемы водоснабжения и водоотведения). 3 Утвердить состав рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения (приложение 1). 4.Назначить ответственным за разработку схем водоснабжения и водоотведения главного специалиста по земельным и имущественным отношениям МО «Заревское сельское поселение» Трофимова И.С. 5. В течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего постановления организовать размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www,Zarevo01,ru уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; 6/ Организовать работу по разработке и утверждению схем в соответствии календарным графиком водоснабжения и водоотведения (приложение 2). 8. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования. Глава муниципального образования «Заревское сельское поселение» А.А.Синяков

| Приложение № 1 к постановлению 24.07.2013г № 38-П |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВ рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Заревское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель рабочей группы: |  |  |  |  |  |  |
| заместитель Главы муниципального образования «Заревское сельское поселение» Чумакова О.В. |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель руководителя рабочей группы: главный специалист по земельным и имущественным отношениям МО «Заревское сельское поселение» Трофимов И.С. |  |  |  |  |  |  |
| Секретарь рабочей группы: специалист МО «Заревское сельское поселение» Блинкова О.А. Члены рабочей группы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Яцева Т.В. – ведущий специалист МО «Заревское сельское поселение». 2. Чурсина Л.И. – специалист МО «Заревское сельское поселение». |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению

главы муниципального образования

от « 24 » июля 2013 года №38-П

Календарный график разработки и утверждения

схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Заревское сельское поселение»

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте муниципального образования уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | В течении 3 дней со дня подписания постановления | Специалист |
| 2 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | со дня подписания постановления до разработки проекта | Разработчик |
| 3 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | С момента заключения муниципального контракта до разработки проекта | Разработчик |
| 4 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение |  | Разработчик |
| 5 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте. | С момента передачи схем | Специалист |
| 6 | Сбор замечаний и предложений по проекту схем водоснабжения и водоотведения (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте ) | С момента размещения схем | Специалист |
| 7 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения |  | Рабочая группа Разработчик |
| 8 | Размещение информации в официальном печатном издании и на официальном сайте МО о дате и месте проведения публичных слушаний |  | Специалист |
| 9 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | Через 20дней после размещения информации в печатном издании | Рабочая группа |
| 10 | Размещение на официальном сайте МО информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний. Предоставление материалов разработчику программы. | После окончания публичных слушаний | Специалист |
| 11 | Принятие решения Главой муниципального образования об утверждении схем водоснабжения и водоотведения или о возврате на доработку |  | Глава муниципального образования |
| 12 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте муниципального образования. Публикация в официальном печатном издании сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте муниципального образования. | в течении 3 дней со дня подписания решения | Специалист |