| ##### Республика Адыгея Шовгеновский район Администрация Муниципального образования ## «Заревское сельское поселение» 385445, п.Зарево, ул. Пролетарская,5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |  | ##### Адыгэ Республикэм Шэуджен район иадминистрацие образованиеу Заревско къоджэ псэупIэ чIыпIэм 385445, къ.Зарево, ур.Пролетарскэм ыцI, 5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации  муниципального образования

«Заревское сельское поселение»

от 04.12.2015г.  № 58 -П                                                                               п.Зарево

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Благоустройство и

текущее содержание кладбищ

на 2016 - 2018 годы»

В соответствии  с Федеральным  законом от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" , СанПиН 2.1.1279-03 от 06 апреля 2003 г. "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", в целях развития и совершенствования ритуально-похоронного обслуживания населения на территории  Заревского сельского поселения  администрация Заревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Благоустройство и текущее содержание кладбищ на 2016 - 2018 годы". (Приложение №1)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации  Заревского сельского поселения .

3. Обнародовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Заревского сельского поселения                                            А.А. Синяков

Приложение  №1 к Постановлению

Администрации  Заревского

сельского поселения от 04.12.2015г. №58-п

Паспорт программы

«Благоустройство

текущее содержание кладбищ

на 2016 - 2018 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство текущее содержание кладбищ на 2016 - 2018 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),Устав МО «Заревское сельское поселение» |
| Заказчики программы | Администрация МО « Заревское сельское поселение» |
| Ответственный за исполнение программы | Администрация МО «Заревское сельское поселение», ведущий специалист администрации . |
| Разработчик программы | Администрация МО « Заревское сельское поселение » |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | Администрация МО «Заревское сельское поселение» |
| Цели и задачи программы | Обеспечение гарантий погребения умерших на кладбищах МО «Заревское сельское поселение», содержание и благоустройство общественных кладбищ, совершенствование единой системы похоронного обслуживания на территории МО «Заревское сельское поселение», укрепление материально-технической базы, приведение территории кладбищ в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологических и экологических норм; улучшение качества подъездных дорог, повышение качества предоставления ритуальных услуг, решение ключевых проблем по обеспечению современного уровня похоронного дела, специализированной службы по вопросам похоронного дела, благоустройства территории действующих кладбищ. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 -2018 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | Обеспечение надлежащего качества выполнения работ по содержанию, эксплуатации и ремонту мест погребения (кладбищ) и сооружений на них ,оформление права собственности на земельные участка под кладбищами. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Источник финансирования- бюджет сельского поселения Общий объем финансирования составляет 94,5 тыс. рублей, в том числе :по годам 2016 год –30 тыс. рублей, 2017 год -31,5тыс. рублей, 2018 год – 33 тыс. рублей, , |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация Программы предполагает: Обеспечение надлежащего содержания кладбищ муниципального образования, удовлетворение общественных потребностей при предоставлении похоронно-ритуальных услуг и организация погребения умерших на кладбищах МО «Заревское сельское поселение». Увеличение площади ямочного ремонта или восстановления профиля дорог, протяженности отремонтированного ограждения кладбищ, площади убираемой территории кладбищ, объема (количество) вывозимого мусора, |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением реализации Программы осуществляют : глава МО «Заревское сельское поселение». |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами:

Настоящая Программа разработана в рамках развития и совершенствования ритуально-похоронного обслуживания населения Заревского сельского поселения   и направлена на повышение качества предоставления ритуальных услуг, решение ключевых проблем по обеспечению современного уровня похоронного дела, совершенствования работы специализированной службы по вопросам похоронного дела, благоустройства территории действующих кладбищ.

Площадь муниципальных земель, отведенных под места захоронения, в настоящее время составляет 5  га. Захоронения производятся на 8 кладбищах в  п. Зарево, п. Ульский,

х. Келеметов. х. Дорошенко, х. Новорусов , х. Задунаевский, х. Весёлый и х. Чернышёв.

На 7 кладбищах отсутствуют такие элементы инфраструктуры, как ограждения,  Кроме этого, на 7 кладбищах отсутствуют туалеты, территории кладбищ требуют регулярной очистки от ТБО,  скащивания  сорной растительности, выпиловке деревьев, вырубке  кустарников. Уход за большим количеством могил родственниками покойных не осуществляется, что приводит к неблагоприятной санитарной обстановке на территории кладбищ. Необходимы источники водоснабжения.

Реализация настоящей Программы позволит улучшить санитарную обстановку содержания мест погребения.

Проведенный ремонт дорог на территориях кладбищ улучшит проезд транспорта к местам захоронений.

Цели и задачи программы.

Целью настоящей Программы является обеспечение гарантий погребения умерших на кладбищах муниципального образования при надлежащем содержании мест захоронения.

Основными задачами являются:

- содержание и благоустройство муниципальных кладбищ.

Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 г.г., направления развития имеют преемственность в течение всего периода и предусматривает следующие мероприятия:

Эксплуатация и содержание кладбищ.

- использование мест погребения (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначению;

- заключение договоров на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов с территории кладбищ;

- текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам;

- проведение капитального и текущего ремонта на территории кладбищ в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели;

- устройство подъездных дорог к кладбищам и автомобильных стоянок;

- расширение кладбищ.

Реализация Программы производится путем:

- подготовки и принятия нормативных правовых актов и методических документов, необходимых для выполнения программных мероприятий;

ежегодного планирования мероприятий Программы на соответствующий год с уточнением сроков и объемов финансирования;

- заключения соглашений, направленных на достижение целей Программы, между исполнителями и уполномоченными органами в области похоронного дела;

- заключения муниципальных контрактов на выполнение программных мероприятий;

- привлечения к выполнению программных мероприятий заинтересованных организаций и граждан;

- принятия иных не противоречащих законодательству мер по выполнению программных мероприятий.

Администрация  Заревского сельского поселения    осуществляет управление Программой.

Ожидаемые социально-экономические результаты  от

реализации Программы.

Реализация Программы позволит осуществить:

Обеспечение надлежащего содержания кладбищ муниципального образования, удовлетворение общественных потребностей при предоставлении похоронно-ритуальных услуг и организация погребения умерших на кладбищах МО «Заревское сельское поселение».