| ##### Республика Адыгея Шовгеновский район Администрация Муниципального образования ## «Заревское сельское поселение» 385445,п.Зарево, ул. Пролетарская, 5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |  | ##### Адыгэ Республикэм Шэуджен район иадминистрацие образованиеу Заревско къоджэ псэупIэ чIыпIэм 385445, къ.Зарево, ур.Пролетарскэм ыцI, 5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации  муниципального образования

«Заревское сельское поселение»

От 16.11.2016 г.  № 82 -П                                                                                     п.Зарево

Об утверждении муниципальной Программы

«Развитие  комплексной  системы обращения                                                                                            с  твёрдыми  коммунальными  отходами  в

муниципальном образовании «Заревское                                                                                   сельское поселение» на 2016-2018годы»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях обеспечения устойчивого экологического развития поселения в области обращения с отходами производства и потребления, охраны окружающей среды и природопользования на территории поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Заревское сельское поселение»,  администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение»

постановляет :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие  комплексной  системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Заревское сельское поселение» на 2016-2018годы».

.

2. Главному специалисту-финансисту администрации муниципального образования «Заревское сельское поселение»   предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие  комплексной  системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Заревское сельское поселение» на 2016-2018годы».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие  комплексной  системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Заревское сельское поселение» на 2016-2018годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

4. Обнародовать настоящее постановление  и разместить на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы администрации.

Глава муниципального образования

«Заревское сельское поселение» 			                    	А.А. Синяков

- Приложение

к  постановлению администрации

муниципального образования                                                                                            «Заревское сельское поселение»

от 16.11.2016г. № 82-п

- П А С П О Р Т

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в   муниципальном образовании «Заревское сельское поселение»» на 2016-2018 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Заревское сельское поселение»» на 2016-2018 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея |
| Основной разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея |
| Цель и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | Целью является создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее ТКО) на территории муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея; Задачи: -совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере обращения с ТКО; - организация системы сбора и вывоза ТКО на территории поселения; - модернизация инфраструктуры обращения с ТКО; - ликвидация стихийных свалок; -создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с ТКО. Целевые показатели приведены в Приложении1 |
| Сроки реализации Программы | 2016-2018 года Программа реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий | Перечень основных мероприятий изложен в Приложении 2 к Программе |
| Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.) | Бюджет муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея: всего – 45 в том числе по годам: 2016 год – 10,0 2017 год – 17,0 2018 год – 18,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения поселения; - проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТКО; - повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения ТКО; - улучшение санитарного состояния муниципального образования «Заревское сельское поселение». |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы, осуществляют глава муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея |

- 1. Обоснование необходимости реализации Программы

Заревское сельское поселение - уникальный по своим природным условиям и важнейший по своей хозяйственной деятельности поселение, имеющий существенное социально-экономическое значение для Шовгеновского муниципального района и Республики Адыгея.

Одной из основных проблем  муниципального образования «Заревское сельское поселение» в экологической сфере является усиливающееся по мере социально-экономического развития поселение негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех ее компонентов – воздушной среды, водных объектов, почв, недр.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности поселения .

Одним из источников загрязнения окружающей среды являются твердые коммунальные отходы (далее ТКО). Источниками образования ТКО являются организации и предприятия, население поселения и объекты инфраструктуры.

Среднесписочная численность населения  муниципального образования «Заревское сельское поселение» на начало 2016 года составляет 2224 человек.

В настоящее время  системой регулярного сбора и вывоза ТКО территория поселения охвачена полностью, по проценту охвата населения, то это составляет 60 процентов.

В связи с недостаточной организацией системы сбора и вывоза ТКО ежегодно увеличивается количество стихийных свалок в лесополосах и на полях, вдоль дорог, все больше захламляется территория населенных пунктов и прилегающие к ним площади, места массового отдыха. Учет таких свалок не ведется.

Для увеличения процента охвата населения  муниципального образования «Заревское сельское поселение» системой сбора и вывоза ТКО необходимо приобретение  спецтехники (мусоровозов), строительство контейнерных площадок и установка контейнеров.

Таким образом, к основным проблемам в сфере обращения с ТКО в сельском поселении относятся следующие:

- недостаточная  нормативная правовая и методическая база обращения  с ТКО;

- ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере обращения с ТКО;

- низкая привлекательность сферы обращения с ТКО для бизнеса;

- отсутствие схем санитарной очистки территории населенного пункта;

- отсутствие механизма взимания платы с населения за оказание услуг по сбору и вывозу ТКО;

- низкая экологическая  культура населения и слабая информированность населения по вопросам  обращения с ТКО.

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе и хозяйствующих субъектов услугами по сбору и вывозу  ТКО.

Одним из основных направлений решения проблем, связанных с обращением ТКО на территории  муниципального образования «Заревское сельское поселение», является использование программного метода путем принятия и реализации муниципальной программы «Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в   муниципальном образовании «Заревское сельское поселение»» на 2016-2018 годы (далее Программа).

Программа ориентирована на следующих участников связанных с образованием и обращением с ТКО:

- объекты коммунальной инфраструктуры;

- организации всех форм собственности;

- территориальное общественное самоуправление;

- население.

Реализация Программы будет основываться на следующих принципах:

- доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;

- модернизация инфраструктуры обращения с ТКО;

- пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТКО.

Мероприятия Программы направлены на решение стратегических целей Администрации  муниципального образования «Заревское сельское поселение» по сохранению окружающей среды и обеспечению качества экологических условий жизни населения, привлечению инвестиций в сектор обращения с ТКО.

- 2. Целевые показатели выполнения Программы

Целью Программы является создание экологически безопасной и экономически эффективной комплексной системы обращения с твердыми коммунальными  отходами на территории  муниципального образования «Заревское сельское поселение»  Шовгеновского района Республики Адыгея.

Для  достижения основной цели Программы необходимо достичь определенных целевых показателей.

Прогнозируемые целевые показатели Программы приведены в Приложении 1 к муниципальной  программе «Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в   муниципальном образовании «Заревское сельское поселение»» на 2016-2018 годы.

- 3. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия, в рамках реализации Программы приведены в Приложении 2 к муниципальной  программе «Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Заревском  сельском поселении    Шовгеновского района Республики Адыгея» на 2016-2018 годы.

Мероприятия  Программы финансируются за счет средств:

- бюджета  муниципального образования «Заревское сельское поселение»  Шовгеновского района Республики Адыгея;

- населения (через оплату коммунальных платежей) с момента начала работы регионального оператора.

Допускается привлечение к финансированию Программы частных инвестиций.

Финансирование Программы ежегодно уточняется.

- 4. Механизм реализации Программы

Реализация  Программы будет происходить через систему мероприятий, которые должны обеспечить выполнение поставленных задач и достижение запланированных  целевых показателей.

Администрации  муниципального образования «Заревское сельское поселение»  Шовгеновского района Республики Адыгея:

- организуют реализацию мероприятий, связанных с разработкой (корректировкой)  схем обращения с ТКО   на территории поселения;

- организуют реализацию мероприятий  связанных с модернизацией инфраструктуры обращения с ТКО (устройство контейнерных площадок, закупка контейнеров и бункеров под ТКО, спецтранспорта), с проведением  раздельного сбора ТКО и с повышением экологической культуры и степени вовлечённости населения в вопросы  обращения с ТКО.

Выполнение мероприятий Программы предполагает  наладить комплексную систему сбора и перемещения ТКО от поселения  до места временного накопления на мусороперегрузочную площадку с последующей транспортировкой на полигон для захоронения ТКО.

Разработчик Программы:

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объёмов и источников финансирования Программы;

- обобщают и анализируют ход реализации мероприятий Программы, использование бюджетных средств.

Исполнители Программы:

- представляют разработчикам предложения по внесению изменений в Программу;

- осуществляют координацию деятельности участников Программы по контролируемым ими направлениям;

- осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий.

Исполнители программных мероприятий несут ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Программы.

- 5. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за целевым использованием средств  бюджетов, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Администрации  муниципального образования «Заревское сельское поселение»  Шовгеновского района Республики Адыгея.

Информация о Программе и ходе её реализации размещается на сайте Администрации  муниципального образования «Заревское сельское поселение».

- 6. Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации программных мероприятий предусматривается создать к 2018 году все необходимые условия для устойчивого функционирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Заревское сельское поселение».

Оценка выполнения Программы будет производиться путём сравнения фактически достигнутых целевых показателей с плановыми целевыми показателями хода реализации Программы.

- Приложение  1

к  муниципальной программе «Развитие

комплексной системы обращения с

твёрдыми коммунальными отходами в

- муниципальном образовании

- «Заревское сельское поселение»

- на 2016-2018 годы»

- Целевые показатели

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в   муниципальном образовании «Заревское сельское поселение» на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2015 год | Всего на конец реализации Программы | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Наличие утвержденной генеральной схемы очистки территории муниципального образования «Заревское сельское поселение» | да/нет | нет | да | - | да | да |
| 2. | Количество разработанных и утвержденных схем обращения с ТКО в поселении | ед. | 0 | 1 | - | 1 | - |
| 3. | Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО | процентов | 0 | 100 | 60 | 75 | 100 |
| 5. | Количество контейнерных площадок в поселении | шт. | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 6. | Количество контейнеров для сбора ТКО | шт. | 0 | 1 | - | - | 1 |

- Приложение  2

к  муниципальной программе «Развитие

комплексной системы обращения с

твёрдыми коммунальными отходами в

- муниципальном образовании

- «Заревское сельское поселение»

- на 2016-2018 годы»

П е р е ч е н ь
основных мероприятий,  в рамках реализации муниципальной программы «Развитие комплексной системы

обращения с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Заревское сельское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Стоимость мероприятия и источники финансирования | Всего тыс.руб. | в т.ч. по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| - 2 | Разработка схем обращения с ТКО в поселении | Администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение» | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | - | - |
| - 3 | Организация и проведение публич-ных мероприятий, посвященных актуальной проблеме безопасного обращения с ТКО, способствую-щих экологическому воспитанию населения | Администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение» | - | - | - | - | - |
| - 5 | Устройство контейнерной площадки в сельском поселении | Администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение» | Бюджет поселения | 10,0 | - | 7,0 | 3,0 |
| - 6 | Покупка контейнеров и бункеров под ТКО | Администрация муниципального образования «Заревское сельское поселение» | Бюджет поселения | 25,0 | - | 10,0 | 15,0 |